Calendrier de projet

Projet : Gestion du parc informatique de l'association AMIO

Étudiant : Sabadie Jérémy.

Début du projet : 10/10/2023

Fin du projet : 22/12/2023 (avant les congé de Noël 2023.

Objectifs :

* Réaliser une application desktop pour la gestion du parc informatique de l'association AMIO.
* Respecter les spécifications fonctionnelles et techniques du projet.
* Rendre les livrables pour le 22/12/2023.

Étapes :

Octobre 2023

* Semaine 1 :
  + Lecture du cahier des charges
  + Conception de l'application desktop
  + Réalisation du diagramme des cas d'utilisation
* Semaine 2 :
  + Réalisation du diagramme de séquence
  + Réalisation du diagramme de classes

Novembre 2023

* Semaine 1 :
  + Développement de l'interface utilisateur de l'application desktop
  + Réalisation des tests unitaires de l'application desktop
* Semaine 2 :
  + Réalisation de l'API REST
* Semaine 3 :
  + Réalisation des tests d'intégration de l'application desktop avec l'API REST

Décembre 2023

* Semaine 1 :
  + Réalisation de la documentation de l'application desktop
  + Correction des bugs et améliorations de l'application desktop
* Semaine 2 :
  + Présentation du projet au jury
  + Remise des livrables